## Slide 1
Planning :
1. Principales actions menées | 2. Décisions prises
Prise de connaissances des paramètres des capteurs Prise en main de l’interface de développement Récupération du matériel fonctionnel Montage de la voiture (physique) Test des fonctions de la voiture | Stratégie comportementale de course Mode de développement Répartition des tâches
3. Points à soulever & Risques | 4. Actions à mener
Risque de casse Blocage sur une partie Utilisation des capteurs pour la stratégie technique | Développer l’électronique sur platine de test en amont Mettre en commun le code, et échanger avec les encadrants et les autres équipes
5. Décisions à prendre | 6. Réunions prévues et échéances
Quel(s) capteur(s) utiliser pour la course, plutôt se concentrer sur un seul ou s’assurer des marges de sécurité en utilisant tout, au détriment des performances | Réunions hebdomadaires avec l’équipe encadrante et l’autre équipe d’étudiants de Polytech 13 avril : course et remise du software Fin avril : retour d’expérience
Rapport flash : Poly’Tchop
Période : du 20/10/2022 au 05/01/2023
Couts :
☺
Qualité :
☺
Organisation :
☺
Conception
Réalisation
Cadrage
Déploiement
Initial
Révisé
25/10/2022
28/10/2022
17/11/2022
13/12/2022
11/12/2022
En cours
  
☺



